|  |
| --- |
| **ACTA DE REUNIÒN** |
| **Proyecto/Grupo: Proyect Five** |
| **Fecha: 17/10/2017** |
| **Asistentes: Fernando, Andrea, Daniel, Marina y Patricia** |
| **Aprobación del acta anterior:** |
| Iniciación del proyecto explicaciones e designación de grupos. |
| **Planificación:** |
| \*Designación de los roles de grupo:  -Portavoz: Daniel.  -Secretaria: Marina.  -Controlador: Patricia.  -Coordinador: Andrea  -Critico: Fernando.  \*Plataformas de documentación: Github y Dropbox.  \*Planificación de Servidores: 1 Servidor de Correo, 1 Servidor de Alojamiento Web, 1 Servidor Proxy, 1 Servidor DHCP y DNS, 2 Servidores de Backups, 1 Servidor FTP (con varias réplicas), 1 Servidor XMPP.  \*Configuración inicial:  -Configuración del servidor DHCP y DNS.  -Acceso mediante escritorio remoto.  \*Diagrama de Gantt.  \*S.O propuestos: W2016 Server, CentOs y Zentyal.  \*Crítica y Documentación:  -Windows 2016 Server: Patricia y Andrea.  Patricia se encargara de configurar y documentar el servidor DHCP con un rango de direcciones de la dirección 192.168.10.0 a 192.168.30.0 /24.  Andrea se encargara de configurar y documentar el servidor de direcciones DNS, contara con un rango de direcciones 192.168.30.0 a 192.168.60.0/24 para usos en otras herramientas.  -CentOs: Daniel y Fernando.  Daniel se encargara de configurar y documentar el servidor DHCP con un rango de direcciones de la dirección 192.168.80.0 a 192.168.100.0 /24.  Fernando se encargara de configurar y documentar el servidor de direcciones DNS, contara con un rango de direcciones 192.168.100.0 a 192.168.120.0 /24 para usos en otras herramientas.  -Zentyal: Marina.  Marina se encargara de configurar y documentar el servidor DHCP y DNS con un rango de direcciones de la dirección 192.168.60.0 a 192.168.80.0 /24. |
| **Acuerdos:** |
| Configuraremos los servidores para comprobar cuál es el mejor para nuestra empresa documentando la configuración, acceso, etc.  Contaremos con un rango de direcciones de 192.168.0.0 /16, para las cuales usaremos como prueba unas direcciones asignadas /24. |
| **Anexos:** |
| La fecha de entrega de la documentación será 23/10/2017.  Siendo la reunión el 24/10/2017 y debatir para el acuerdo del servidor. |